INFORME EJECUTIVO DE SERVICIOS

Implementación de Sistema de Inteligencia Artificial Local para Corrección y Edición de Documentos

Fecha: 1 de septiembre de 2026
Preparado para: [Nombre del Cliente]
Preparado por: [Tu Nombre]
Cargo: Desarrollador Web e Ingeniero en Inteligencia Artificial
Versión: 1.0

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar un sistema de Inteligencia Artificial Local en el servidor del cliente, diseñado exclusivamente para corrección y edición automática de documentos (.docx, .pdf, .xlsx, .pptx, .txt), sin interfaz web ni sistema de autenticación de usuarios. El sistema será operado directamente por el personal autorizado del cliente mediante acceso local al servidor.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

2.1 Servicios Incluidos

El presente proyecto contempla el desarrollo, implementación y puesta en marcha de un motor de IA local especializado en procesamiento y corrección de documentos, con las siguientes características:

- Procesamiento 100% local: Sin conexión a APIs externas ni servicios en la nube.

- Soporte multi-formato: .docx, .pdf, .xlsx, .pptx, .txt.

- Corrección integral: Ortografía, gramática, estilo, cohesión y estructura.

- Mantenimiento de formato: El documento corregido conserva el formato original.

- Operación directa: Uso mediante terminal o interfaz local en el servidor.

2.2 Servicios No Incluidos

- Desarrollo de plataforma web o aplicación móvil.

- Sistema de autenticación de usuarios (login, registros, roles).

- Dashboard o interfaz gráfica para clientes finales.

- Integración con sistemas externos (CRM, ERP, APIs de terceros).

3. COMPONENTES TÉCNICOS

3.1 Motor de Inferencia de IA

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Servidor de inferencia | Ollama 0.5+ o vLLM 0.6+ | Ejecución de modelos de lenguaje en local. |
| Modelo de IA principal | Qwen3 8B o Llama 3.1 8B (Q4) | Corrección gramatical y de estilo. |
| Modelo alternativo | Qwen3 14B o DeepSeek-R1 32B | Documentos complejos o razonamiento avanzado. |
| Embeddings (opcional) | nomic-embed-text | Indexación de documentos para RAG. |
| Base vectorial (opcional) | FAISS o Chroma | Búsqueda semántica en documentos. |

3.2 Pipeline de Procesamiento de Documentos

| Etapa | Herramienta | Función |
| --- | --- | --- |
| Conversión a texto | MarkItDown, Docling, Marker | Transformar DOCX/PDF/XLSX/PPTX a Markdown limpio. |
| División en chunks | Script personalizado | Segmentar documentos largos en bloques de ~500 palabras. |
| Corrección con IA | Ollama/vLLM API | Procesar cada chunk con prompts de corrección. |
| Reconstrucción | python-docx, reportlab, openpyxl | Generar documento corregido manteniendo formato original. |
| Validación | Script de control de calidad | Verificar integridad del documento final. |

3.3 Infraestructura de Software

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04/26.04 LTS | Base estable para IA y Docker. |
| Contenerización | Docker + Docker Compose | Aislamiento y gestión de servicios. |
| Backend de procesamiento | Python 3.12+ + FastAPI | Scripts de pipeline y API local. |
| Base de datos | PostgreSQL 16+ o SQLite | Metadatos de documentos procesados. |
| Almacenamiento | Sistema de archivos local o MinIO | Guardar documentos originales y corregidos. |
| Caché | Redis (opcional) | Acelerar correcciones de documentos repetidos. |

4. HARDWARE RECOMENDADO

Configuración Base (1–10 usuarios concurrentes, documentos <50 páginas)

| Componente | Especificación | Precio aprox. (CLP) |
| --- | --- | --- |
| GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB o RTX 3060 12GB | $450.000–$600.000 |
| CPU | Intel i5-13600K o AMD Ryzen 7 7700X | $300.000–$400.000 |
| Placa madre | B760 (Intel) o B650 (AMD), DDR5, PCIe 4.0 | $180.000–$250.000 |
| RAM | 32 GB DDR5 (2×16 GB) | $150.000 |
| Almacenamiento | SSD NVMe 1 TB | $100.000 |
| PSU | 750W 80+ Gold | $120.000 |
| Gabinete | Torre con buen flujo de aire | $80.000–$120.000 |
| Refrigeración CPU | Aire de gama media o AIO 240mm | $60.000–$100.000 |
| Total estimado |  | **$1.4M–$1.8M CLP** |

Nota: El hardware es adquirido directamente por el CLIENTE según recomendación del PROVEEDOR.

5. INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1 Honorarios de Desarrollo

| Concepto | Descripción | Monto (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo e implementación | Configuración de IA local, pipeline de documentos, scripts de procesamiento, integración con Ollama/vLLM | $1.800.000 |

5.2 Servicio de Mantenimiento Mensual

| Concepto | Descripción | Monto (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento integral | - Monitoreo de hardware (GPU, CPU, RAM, temperatura).<br>- Actualización de modelos de IA.<br>- Optimización de prompts y rendimiento.<br>- Corrección de errores y bugs.<br>- Soporte técnico remoto (email, teléfono, reuniones).<br>- Backup de configuración y modelos.<br>- 2–4 horas de trabajo mensual. | $400.000 / mes |

5.3 Forma de Pago - Mantenimiento

| Concepto | Monto (CLP) | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento mensual | $400.000 | Mensual, pagado por adelantado |

El servicio de mantenimiento es opcional durante los primeros 3 meses, pero altamente recomendado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

6. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1: Configuración Inicial

- Instalación de Ubuntu Server 24.04/26.04 LTS.

- Configuración de Docker y Docker Compose.

- Instalación de Ollama o vLLM.

- Descarga y configuración de modelos de IA (Qwen3 8B, Llama 3.1 8B).

- Pruebas de inferencia básicas.

Fase 2: Desarrollo del Pipeline

- Implementación de scripts de conversión (MarkItDown, Docling).

- Desarrollo de pipeline de corrección (chunks, prompts, reconstrucción).

- Integración con Ollama/vLLM vía API local.

- Pruebas con documentos de ejemplo.

Fase 3: MVP Funcional

- Sistema completo operando en el servidor del cliente.

- Documentación de uso (comandos, scripts, prompts).

- Capacitación al personal autorizado (2 horas).

- Entrega del MVP y pago final.

Fase 4: Mantenimiento (continuo)

- Monitoreo remoto del sistema.

- Actualizaciones de modelos y seguridad.

- Soporte técnico según necesidad.

- Informes mensuales de rendimiento (opcional).

7. ENTREGABLES

7.1 Al Finalizar el Desarrollo

| Entregable | Formato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sistema de IA local | Servidor configurado | Ollama/vLLM + modelos + pipeline de corrección. |
| Scripts de procesamiento | Archivos Python | Conversión, corrección, reconstrucción de documentos. |
| Documentación técnica | PDF | Comandos, configuración, prompts, troubleshooting. |
| Documentación de uso | PDF | Guía paso a paso para operar el sistema. |
| Capacitación | Sesión remota o presencial | 2 horas de entrenamiento al personal autorizado. |

7.2 Durante el Mantenimiento

| Entregable | Frecuencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Actualizaciones de modelos | Según disponibilidad | Nuevas versiones de Qwen3, Llama, etc. |
| Optimización de prompts | Mensual | Ajustes según feedback del cliente. |
| Soporte técnico | Según necesidad | Resolución de errores y consultas. |
| Backup de configuración | Mensual | Respaldo de modelos y configuración. |

8. SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS

8.1 Supuestos

- El CLIENTE adquirirá el hardware recomendado en los plazos acordados.

- El CLIENTE proporcionará acceso físico o remoto al servidor.

- El CLIENTE designará un punto de contacto para coordinaciones.

- Los documentos a procesar serán de tamaño razonable (<200 páginas por documento).

8.2 Dependencias

- Disponibilidad de electricidad estable y conexión a internet (para descarga de modelos).

- Espacio físico adecuado para el servidor (ventilación, temperatura).

- Acceso administrativo al servidor para instalaciones y configuraciones.

9. GARANTÍAS

9.1 Garantía de Desarrollo

El PROVEEDOR garantiza que:

- El sistema funcionará correctamente al momento de la entrega.

- Los documentos procesados mantendrán su formato original.

- La IA local operará sin conexión a servicios externos.

- El sistema estará libre de errores críticos durante 30 días.

9.2 Garantía de Mantenimiento

Durante el período de mantenimiento activo:

- El PROVEEDOR responderá consultas dentro de 48 horas hábiles.

- Los errores críticos serán corregidos en un plazo de 5 días hábiles.

- Las actualizaciones de modelos se implementarán dentro de 30 días desde su lanzamiento.

10. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a:

- Mantener confidencialidad sobre la información técnica y comercial compartida.

- No divulgar detalles del sistema a terceros sin autorización escrita.

- Firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) si el CLIENTE lo requiere.

11. PROPIEDAD INTELECTUAL

- Scripts y configuración: Pertenecerán al CLIENTE una vez pagados la totalidad de los honorarios.

- Modelos de IA: Son open source (Qwen3, Llama, etc.) y de libre uso bajo sus licencias originales.

- Herramientas de terceros: Se utilizarán librerías open source (MarkItDown, Docling, python-docx, etc.) bajo sus respectivas licencias (MIT, Apache 2.0).

CONTACTO

Para cualquier consulta o aclaración:

[Tu Nombre]
Desarrollador Web e Ingeniero en Inteligencia Artificial
Email: [tu@email.com]
Teléfono: [+56 9 XXXX XXXX]
Sitio web: [tu-sitio-web.com]
Ubicación: Santiago, Chile

Fecha de validez de esta propuesta: 30 días desde la fecha de emisión.

Firma del CLIENTE: _________________________________
Nombre: _________________________________________
Cargo: __________________________________________
Fecha: __________________________________________

Firma del PROVEEDOR: _____________________________
Nombre: [Tu Nombre]
Fecha: 1 de septiembre de 2026